# Ustanova za upravljanje sportskim objektima

„SPORTSKI OBJEKTI SAMOBOR“

Andrije Hebranga 26a, Samobor

#### IZVJEŠĆE O RADU ZA 2024.

Samobor, ožujak 2025.

Sadržaj

#### I. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2024. GODINU

1. Uvod	3

2. Opći podaci o Ustanovi SOS	3

3. Vizija, misija i ciljevi	4

4. Objekti kojima upravlja Ustanova SOS	4

5. Kadrovska organizacija rada Ustanove SOS	7

6. Aktivnosti i veća ulaganja u 2024.	8

6.1. Aktivnosti	8

6.2. Radovi  SRC Vugrinščak	9

6.2.1. Nabava opreme za pumpnu stanicu	11

6.3. Sportska dvorana Samobor	12

6.3.1. Sanacija zapadnog platoa Sportske dvorane Samobor	12

6.3.2. Nabava semafora	14

6.3.3. Nabava razglasa	14

6.4. Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija	16

6.4.1. Bojanje velike sportske dvorane OŠ Bogumila Tonija	16

6.4.2. Izrada vanjskih ograda na ulazima u školsko dvorište sportskih dvorana OŠ	18

Bogumila Tonija	18

7. Korisnici objekata	19

7.1. Škole - program tjelesne i zdravstvene kulture	19

7.2. Klubovi	19

7.2.1. Klubovi korisnici kojima su financijska sredstva osigurana u proračunu Grada	19

Samobora za programsko korištenje dvorane u 2024.	19

7.2.2. Klubovi - korisnici kojima nisu financijska sredstva osigurana u proračunu Grada	20

Samobora za programsko korištenje dvorane u 2024.	20

7.2.3. Klubovi korisnici Programa javnih potreba kojima su financijska sredstva osigurana u proračunu Grad Samobora za korištenje sportske dvorane za sportske priredbe u 2024.	20

7.2.4. Rekreacija	21

7.3.    Zakupci - sklopljeni ugovori o zakupu poslovnog prostora	21

7.3.1. Sportska dvorana Samobor	21

7.3.2. Dvorana OŠ Bogumila Tonija	21

7.3.3. Sportska dvorana Rude	21

8. Aktivnosti klubova i realizacija plana 2024.	21

8.1. Aktivnosti	21

8.2. Realizacija godišnjeg plana i programa 2024.	24

8.2.1. Plan korištenja objekata:	25

8.2.2. Manifestacije u organizaciji SOS-a	28

9. Zaključak	29

# 1. Uvod

Na temelju članka 35. Statuta Ustanove Sportski objekti Samobor, ravnatelj najmanje jednom godišnje Osnivaču podnosi izvješće o radu i o izvršenju financijskog plana u prvom kvartalu tekuće godine za razdoblje prethodne godine.

Sukladno toj obvezi pripremljeno je Izvješće iz kojeg su vidljivi svi podaci o Ustanovi SOS, aktivnosti o izvršenju planova i programa u periodu od jedne godine.

# 2. Opći podaci o Ustanovi SOS

Ustanova „Sportski objekti Samobor“ je Ustanova iz oblasti sporta, osnovana Odlukom o osnivanju Ustanove „Sportski objekti Samobor“ na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 28. lipnja 2007. godine. Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Samobor.

Djelatnosti Ustanove su:

- upravljanje i održavanje sportskih građevina,

- sportska poduka,

- sportska rekreacija.

Djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata kojima upravlja Ustanova, odnosi se na sljedeće poslove na sportskim objektima, sukladno Odluci o utvrđivanju sportskih objekata (građevina) od posebnog interesa za Grad Samobor od 14. travnja 2008. Klasa: 021-05/08-01/2, te Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Samobora i KLASA: 021-05/20-01/6 URBROJ: 238-11-04-01/02-20-6 URBROJ: 238-11-10/4-08-9. od 5. lipnja 2020. godine.

Dosad je na temelju navedenih odluka potpisan sporazum za objekte Sportske dvorane Samobor, Sportske objekte Osnovne škole Bogumila Tonija (velika sportska dvorana, borilačka dvorana i vanjski sportski kompleks), Sportska dvorana u Rudama i Sportska dvorana OŠ Samobor, a poslovi su:

- redovito tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata sukladno namjeni objekata,

- popravci na sportskim objektima, preuređenje i dogradnja sportskih objekata,

- organiziranje sportskih, zabavno-kulturnih i drugih priredbi i manifestacija,

- korištenje sportskih objekata za provođenje Programa javnih potreba u sportu grada Samobora,

- davanje u zakup poslovnih prostora sportskih objekta, sukladno zakonu i odlukama Grada Samobora,

- utvrđivanje i provođenje unutarnjeg reda, osiguranje sportskih objekta,

- obavljanje redovitih godišnjih pregleda sportskih objekata radi utvrđivanja njihovog funkcionalnog stanja u građevinskom smislu,

- kontrole korištenja sportskih objekata sukladno sklopljenim ugovorima,

- donošenje godišnjeg plana upravljanja sportskim objektima,

- drugi poslovi koji su prema posebnim propisima svrstani u upravljanje nekretninama.

# 3. Vizija, misija i ciljevi

Ustanova SOS razvija vlastitu viziju i misiju u svrhu lakšeg i bržeg ostvarenja postavljenih ciljeva.

Naša vizija je postaviti Ustanovu SOS kao središnje mjesto koje zadovoljava sve uvjete za održavanje sportskih aktivnosti škola, klubova, udruga i rekreativaca.

Samobor je grad visoke svijesti o pozitivnom utjecaju sporta na kolektivno zdravlje zajednice te potiče razvoj i realizaciju potreba u sportu, uz poseban naglasak na razvoj sporta djece i mladeži. Stoga, osnivač Ustanove SOS ulaže u izgradnju infrastrukture sportskih građevina i svake godine iz Proračuna izdvaja znatna sredstava za investicije i održavanje sportskih objekta na području grada Samobora.

Misija Ustanove SOS je uspješno upravljanje, održavanje i trajno ulaganje u sportske objekte na zadovoljstvo svih korisnika.

Stalnim ulaganjima u sportske građevine koje su Ustanovi dane na upravljanje i održavanje, Ustanova SOS realizira ciljeve koji proizlaze iz postojeće vizije i misije, a prvenstveno se odnose na uspješno poslovanje koje omogućuje redovito održavanje i ulaganje sportskih građevina. Tu je i stalna briga da se korisnicima osiguraju što bolji uvjeti provođenja njihovih aktivnosti kako bi se zadovoljile njihove potrebe.

Ponosimo se uspjesima naših sportaša, tako primjerice: u sportskoj dvorani OŠ Bogumila Tonija svoje utakmice igra ženski rukometni klub Lavice Samobor koji nastupa u 2. Hrvatskoj rukometnoj ligi – zapad, a u sportskoj dvorani Rude, Rukometni klub Rudar nastupa u Premijer Hrvatskoj rukometnoj ligi.

U Sportskoj dvorani Samobor Andrije Hebranga 26a, odigravaju se košarkaške utakmice Prve muške lige, a domaćin je prvoligaški klub KK Samobor. Navedeni klubovi natječu se po strogo postavljenim pravilima Europske rukometne odnosno Europske košarkaške federacije.

Ustanova SOS trudi se udovoljavati potrebama koje postavljaju matični savezi članica iz Programa javnih potreba.

# 4. Objekti kojima upravlja Ustanova SOS

Ustanova za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Samobor“ upravlja sa šest objekta:

- Sportska dvorana Samobor, A. Hebranga 26 a, ukupne površine 3.623,58 m2

- Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija, I. Perkovca 90 površine 3.300,00 m2

- Sportska dvorana Rude, Rude 93 ukupne površine 1.762,57 m2

- Sportska dvorana pri OŠ Samobor, Stražnička 14 ukupne površine 1.048 m2

- Klizalište, Savke Dabčević Kučar, ukupne površine 800,00 m2

- Kupalište Vugrinščak, Vugrinščak 4, ukupne površine 2.673,00 m2

Podaci o objektima - kratak opis:

Sportska dvorana Samobor, A. Hebranga 26a, Samobor

Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i upravljanje sportskom dvoranom pri srednjim školama grada Samobora od 19. 10. 2007., utvrđeno je upravljanje objektom između Grada Samobora i srednjih škola (Srednja strukovna škola, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola i Gimnazija A. G. Matoš). Člankom 7. navedenog sporazuma Škole koriste dvoranu tijekom školske godine za vrijeme nastavnih dana od 7:00 do 17:30 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi, u dogovoru s Ustanovom SOS.

Dvorana ukupne površine 3.623,58 m2, od toga 1.285,84 m2 igrališta (parket), a preostali dio         površine je gledalište, svlačionice, prostor hola, u sklopu kojeg se nalazi caffe bar, kancelarijski prostori i spremišta. Sportski kabinet od 80,74 m2 koji sadrži sprave za vježbanje, te dodatna svlačionica od 31,70 m2.

Slika 1. Sportska dvorana Samobor

Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija, I. Perkovca 90, Samobor

Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i održavanje sportskih objekata škole, 28. 9. 2018. preuzeto je upravljanje nad objektom. Člankom 5. navedenog sporazuma škola koristi dvoranu tijekom školske godine za vrijeme nastavnih dana od 7:00 do 19:30 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi u dogovoru s Ustanovom SOS.

Dvorana se sastoji od velike dvorane izgrađene 1978., ukupne površine 3.300 m2 te borilačke dvorane izgrađene 1989. godine površine 603,5 m2. U sklopu dvorana nalazi se osam svlačionica, uredske prostorije površine 24 m2, 13,5 m2 i 13,5 m2.

Vanjski sportski kompleks površine 4.341 m2 nakon provedenog natječaja preuzeo je podzakupnik Sportski klub Stars, 28. 3. 2019., a ugostiteljski dio kompleksa površine 10,20 m2 u podzakup uzeo je Kos sport d.o.o., 2. 4. 2019. g.

Sportska dvorana Rude, Rude 93, Rude

SD Rude puštena je u rad 14. 9. 2010. Ima površinu od 1.762,57 m2. Dvorana se sastoji od igrališta i trim kabineta veličine 1.140,50 m2, četiri svlačionice, dva kabineta, dva odvojena sanitarna čvora (muški, ženski i za potrebe invalida), ulaznog hola, uredskog prostora, spremišta i kotlovnice u prizemlju. Na prvom katu osim ulaza i dječjeg igrališta u zatvorenom dijelu prostora nalazi se kafić, sanitarni čvor, konferencijska soba, prostorija za vatrodojavu i galerija za gledatelje.

Sportska dvorana OŠ Samobor, Stražnička 14, Samobor

Sporazumom o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz zajedničko korištenje i održavanje od 31. 8. 2016. g. preuzeto je upravljanje nad objektom. Člankom 5. navedenog sporazuma škola koristi dvoranu tijekom školske godine za vrijeme nastavnih dana od 7:00 do 19:15 sati, a subotom i nedjeljom prema potrebi u dogovoru s Ustanovom.

Ukupna neto korisna površina dvorane je 1.048 m2, a sastoji se od 600 m2 sportske dvorane, 70 m2 male polivalentne dvorane, 42,80 m2 spremišta, 104 m2 svlačionica, 25 m2 kabineta, 30 m2 sanitarnih blokova, 56,20 m2 pratećih prostora te 120 m2 komunikacijskih prostora.

Klizalište, Savke Dabčević Kučar 8

Ugovorom o zakupu od 1. 2. 2017. g. preuzeto je upravljanje nad prostorom klizališta na adresi Savke Dabčević Kučar 8, površine zatvorenog prostora 85,50 m2 te vanjske površine od 1.175,00 m2. Klizalište veličine 800,00 m2 sa svom potrebnom opremom (agregat, ograda, EPDM podloga) kupljeno 2011. g. Klizalište radi sezonski 3 mjeseca, odnosno od studenog do veljače. U dogovoru sa Samoborskim sportskim savezom i Klubom hokeja na ledu Srake ustupaju se potrebni termini za trening i natjecanja. Slobodni jutarnji termini ponuđeni su provoditeljima Škola klizanja. Svi ostali termini ustupljeni su građanstvu za rekreativno klizanje svakim danom od 9:00 do 22:30 s time da svaki novi termin kreće u neparni sat.

Kupalište SRC Vugrinščak, Vugrinščak 4

Ugovorom o zakupu od 12. 7. 2018. preuzeto je upravljanje nad bazenima na SRC Vugrinščak površine 2.673,00 m2 od toga 410,00 m2 bazenske površine (25 metarski bazen za plivače i 10 metarski bazen za neplivače). Bazen započinje s radom završetkom školske godine, i radi do kraja ljetnih praznika, odnosno do 15. 9. ukoliko dozvoljavaju vremenski uvjeti. Program Sportko organiziran od strane Školskog sportskog saveza Samobora i Svete Nedelje provodi se svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

U sklopu sportsko rekreativnog centra nalazi se i igralište za odbojku na pijesku.

Za sve učenike osnovnih škola s područja Grada Samobora ulaz na bazene u navedenom terminu je besplatan. Radnim danom od 15:00 do 20:00 sati te vikendom od 10:00 do 20:00 sati bazen radi za posjetitelje, dok za potrebe rekreativnog plivanja i treninga bazen radi svakim danom od 7:00 - 9:00 sati.

Cijena ulaznice za dijete od 7-14 godina iznosila je 2,00 eura, a ulaznica za odrasle 3,00 eura radnim danom i 4,00 eura vikendom i praznicima. Djeca do 7 godina uz obaveznu pratnju odrasle osobe imala su besplatan ulaz. Sat najma odbojkaškog terena iznosi 70 eura.

Slika 2. Sportsko rekreativni centar – bazeni Vugrinščak

# 5. Kadrovska organizacija rada Ustanove SOS

Upravno Vijeće Ustanove broji 7 članova. Tri imenuje Gradonačelnica, dva Samoborski sportski savez, jednog imenuju tri srednje škole grada Samobora te je jedan predstavnik radnika Ustanove SOS kojeg biraju zaposlenici Ustanove.

U Ustanovi SOS na dan 31. 12. 2024. zaposleno je 14 djelatnika, od toga: dva voditelja dvorane, dva domara, osam spremačica i jedan radnik na održavanju.

Ravnateljica Ustanove SOS imenovana je 1. 9. 2022. na mandatno razdoblje od četiri godine.

Za rad na klizalištu i bazenu uposlili smo dodatno tri radnika na održavanju na ugovor o radu na određeno vrijeme te koristili usluge student servisa.

# 6. Aktivnosti i veća ulaganja u 2024.

Ovo Izvješće navodi aktivnosti u razdoblju od jedne godine s ciljem upoznavanja Gradskog vijeća Grada Samobora o poduzetim mjerama i akcijama u cilju uspješne realizacije godišnjeg plana i programa Ustanove SOS.

Ustanova SOS kontinuirano radi na razvoju i poboljšanju kvalitete sportske infrastrukture kojom gospodari. U nastavku Izvješća nabrojane su aktivnosti u 2024.

# 6.1. Aktivnosti

SRC Vugrinščak je smješten u podnožju Staroga grada Samobora uz potok Gradnu. Ima bogatu povijest s obzirom na to da je Hidropatsko kupalište sagrađeno 1889. godine, a okoliš kupališta je bio uređen kao perivoj. Angažiranjem zagrebačkog arhitekta Martina Pilara, koji je projektirao novi Hidropatski zavod (kupalište i lječilište), sagrađena je suvremena zgrada u to vrijeme vrlo kvalitetno uređena i opremljena.

Ustanova SOS daje svoj doprinos očuvanju u povijesno bogatstvo grada. Svake godine u namjeri uljepšavanja cijelog kompleksa i u cilju projekta uređenje zelenih površina na prostoru dijela SRC Vugrinščak nabavljamo sadnice i uredujemo okoliš.

Slika 3. Sportsko rekreativni centar – bazeni Vugrinščak, proljeće 2024.

Slika 3. Sadnice ružmarin vrbe uz potok –

prema Elaboratu sa Šumarskog fakulteta Zagreb

# 6.2. Radovi  SRC Vugrinščak

U 2024. zatražili smo izradu Izvedbenog projekta za izradu drvene pergole, koja je potrebna da bi se u vrućim ljetnim mjesecima osigurao hlad na prostoru travnatog sunčališta na SRC Vugrinščak. Za postavljanje pergole dobili smo pozitivno mišljenje konzervatora.

Nakon provedene jednostavne nabave, sklopljen je ugovor o izvođenju radova postavljanja montažne drvene pergole s tri paviljona.

Slika 4. Radovi SRC Vugrinščak

Slika 5. i 5.1. Drvena pergola SRC Vugrinščak

Slika 5. i 5.1. Drvena pergola ŠRC Vugrinščak sa sjenilom

Postavljena je i žičana ograda koja je zamijenila dosadašnje montažne ograde, a koja je odijelila ugostiteljski dio od bazenskog dijela.

# 6.2.1. Nabava opreme za pumpnu stanicu

Nakon 25 godina korištenja pumpi za bazen, kupljene su tri nove pumpe i pripadajuća oprema. Pumpe su neophodne za održavanje zdravstvene ispravnosti bazenske vode.

Zbog dotrajalosti izmijenjene su sve rešetke oko bazena. Slike u prilogu:

Slika 6. Zamjena starih i dotrajalih rešetaka oko velikog i malog bazena

Slika 6.1. Novo postavljene rešetke oko bazena

# 6.3. Sportska dvorana Samobor

# 6.3.1. Sanacija zapadnog platoa Sportske dvorane Samobor

S obzirom na to da je prethodnih godina dolazilo do stalnog prodiranja vode u kotlovnicu i ulazne hodnike Sportske dvorane Samobor, Ustanova SOS išla je u cjelovitu sanaciju zapadnog platoa Sportske dvorane Samobor. Prema uputi nadzornog inženjera izvršili su se radovi „šivanja“ betona, silikoniranje ograda, brušenja betona i dilatacije, postavljanje hidroizolacije, te postavljanje keramičkih pločica.

Slika 7., 7.1, 7.2. i 7.3. Radovi na cjelovitoj sanaciji zapadnog platoa Sportske dvorane Samobor

# 6.3.2. Nabava semafora

U Sportskoj dvorani Samobor nabavljen je novi višefunkcionalni elektronički semafor s led displejom koji ima mogućnost emitiranja reklama za vrijeme manifestacija, održavanje konferencija i sl.

Elektronički semafor zadovoljava sve FIBA propise.

Slika 8. i 8.1. Glavni elektronički semafor s led displejom

Slika 8.2. Sekundarni elektronički semafor

# 6.3.3. Nabava razglasa

S obzirom na dotrajalost razglasa koji je postavljen 2007. prilikom izgradnje Sportske dvorane Samobor, bili smo primorani nabaviti i instalirati novi razglas s dodatnom opremom.

Slika 9. i 9.1. Skidanje starih razglasnih kutija

Slika 9.2. Postavljeni razglasni zvučnici

Slika 9.3. Nove razglasne kutije

# 6.4. Sportska dvorana OŠ Bogumila Tonija

# 6.4.1. Bojanje velike sportske dvorane OŠ Bogumila Tonija

U 2024. godini Ustanova SOS je na temelju provedene nabave sklopila ugovor o izvođenju radova skidanja postojećeg sloja žbuke, popravljanja i ponovno bojanje površina velike sportske dvorane u OŠ Bogumila Tonija u Samoboru, a ugovor uključuje veliku dvoranu, uljane sokle zidova dvorane, tribine i rukohvate.

Slika 10 i 10.1.Radovi bojanja u velikoj dvorani OŠ B. Tonija

Slika 10.2. Velika dvorana OS Bogumila Tonija prije radova

Slika 10.3. Velika dvorana OŠ Bogumila Tonija nakon izvršenih radova

- Nabavljene su i nove zaštitne mreže, s obzirom na to da su stare bile dotrajale i pokidane.

# 6.4.2. Izrada vanjskih ograda na ulazima u školsko dvorište sportskih dvorana OŠ

# Bogumila Tonija

Zbog dotrajalosti i opasnosti od povreda,  radi zahrđalosti žica na ogradi koje su već bile izašle iz ležišta, izrađena je ograda na ulazima u Školsko dvorište koje vodi prema glavnom ulazu u dvoranu kao i prednja ograda na ulazu u dvoranu OŠ Bogumila Tonija.

Slika 11. Ograda na ulazu u školsko dvorište sportskih dvorana OŠ

Bogumila Tonija

Slika 11.1. Ograda na ulaz u školsko dvorište sportskih dvorana OŠ

Bogumila Tonija

# 7. Korisnici objekata

# 7.1. Škole - program tjelesne i zdravstvene kulture

a)  Osnovna škola Bogumila Tonija

b)  Osnovna škola Rude

c)  Osnovna škola Samobor

d)  Srednja strukovna Škola

e)  Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola

f)  Gimnazija A. G. Matos

# 7.2. Klubovi

# 7.2.1. Klubovi korisnici kojima su financijska sredstva osigurana u proračunu Grada

# Samobora za programsko korištenje dvorane u 2024.

1)  Gimnastički klub Samobor

2)  Judo klub Samobor

3)  Karate klub Samobor

4)  Košarkaški klub Samobor

5)  Rukometni klub Rudar

6)  Ženski rukometni klub Samobor

7)  Rukometni klub Mladost 09

8)  Atletski klub Samobor

9)  Odbojkaški klub Samobor

# 7.2.2. Klubovi - korisnici kojima nisu financijska sredstva osigurana u proračunu Grada

# Samobora za programsko korištenje dvorane u 2024.

- Klub Hokeja Samobor Srake

- Hrvatski Karate Savez

- Plesni klub Point

- Košarkaški klub Samobor '22

- Mažoret klub Unity-S

- Košarkaški klub Centar Lug

- Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor

- Sportski plesni klub Samobor

- Streličarski klub Samobor

- Nogometni klub Samobor

- Rukometni klub Odema

- Malonogometni klub MC Plus

- Tenis klub Samobor 1890

- Taekwondo klub Vrbovec

- Rukometni klub Novi Zagreb

- Akrobatski R'N'R klub Buba Zagreb

- Badminton klub Stella

- Judo klub Sakura Sv. Nedelja

- Hrvatski nogometni klub Kobre Samobor

- Udruga Osmijeh

- Udruga SPK Free Force

- Kyudo savez Hrvatske

- Zagrebački karate savez

- Udruga specijalne policije Alfe Zagreb

- Hrvatski robotički savez

- Mali kreativni studio

# 7.2.3. Klubovi korisnici Programa javnih potreba kojima su financijska sredstva   
          osigurana u proračunu Grada Samobora za korištenje sportske dvorane za       
          sportske priredbe u 2024.

- Sportski plesni klub Samobor

- Judo klub Samobor

- Stolno-teniski klub Samobor

- Gimnastički klub Samobor

- Košarkaški klub Samobor

- Karate klub Mladost Samobor

- Streličarski klub Samobor

- Brdsko biciklistički klub Šišmiš Samobor

# 7.2.4. Rekreacija

Sukladno potrebama građana za rekreacijom i slobodnim terminima unutar navedenih objekata odvija se rekreativni sadržaj u dvoranama, na klizalištu i na bazenu.

# 7.3.    Zakupci - sklopljeni ugovori o zakupu poslovnog prostora

# 7.3.1. Sportska dvorana Samobor

•	Zajednica sportskih udruga i saveza zagrebačke županije - poslovni prostor
            površine 27,02 m2

•	Grad Samobor - poslovni prostor površine 27,02 m2

•	Košarkaški klub Samobor - poslovni prostor površine 35,84 m2

•	Karate klub Samobor - poslovni prostor površine 19,88 m2

•	Atletski klub Samobor - poslovni prostor površine 19,88 m2

•	Nogometno središte Samobor - poslovni prostor površine 25,78 m2

•	Samoborski sportski savez - poslovni prostor površine 25,78 m2

•	Vitoavita j.d.o.o. - poslovni prostor (ugostiteljski prostor) ukupne površine 31,43 m² i    
            skladišni prostor - ukupne površine 26,10 m²

# 7.3.2. Dvorana OŠ Bogumila Tonija

•	Sportski klub Stars Samobor - podzakup sportskog kompleksa ukupne površine 4.341

m2

•	Kos sport d.o.o. - poslovni prostor 10,20 m2

•	Ženski rukometni klub Samobor - poslovna prostorija 27,0 m2

•	Judo klub Samobor - poslovna prostorija od 24,00 m2

# 7.3.3. Sportska dvorana Rude

•	Obrt „Lukec"- ugostiteljska prostorija površine 64,11 m2, te terasa 52 m2

•	Rukometni klub Rudar - poslovna prostorija 19,00 m2

# 8. Aktivnosti klubova i realizacija plana 2024.

# 8.1. Aktivnosti

•    Grad Samobor je bio suorganizator manifestacije Večernjakova biciklijada koja se  
održala 15. 6. 2024., a cilj je bio SRC Vugrinščak. S navedenim datumom otvorili smo sezonu kupanja koja je trajala sve do 12. 9. 2024.

Bazen radi radnim danom od 15:00 do 20:00, a vikendom od 10:00 do 20:00. Ustanova SOS nudi korisnicima svakodnevno rekreativno plivanje od 7:00 do 9:00 (nije subvencioniran program) i najam terena za odbojku na pijesku.

Prihod od bazena u 2024. iznosio je 77.980,12 eura.

Graf 1. Usporedba prihoda 2024. u odnosu na 2023.

Tablica 1. Veće sportske manifestacije i priredbe u 2024.

| Datum | Sport | Naziv manifestacije | Dvorana | Organizator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. - 5. 1. | klizanje | Zimski Sportko | klizalište | ŠSSSISVN |
| 2. - 5. 1. | nogomet, rukomet, odbojka. | Zimski Sportko | SDS, SDBT, SDR | ŠSSSISVN |
| 13. - 14. 1. | karate | Karate seminar | SDS | Hrvatski karate savez |
| 18. - 21. 1. | karate | Grand Prix karate turnir | SDS | KK Samobor |
| 3. 2. | rukomet | Fašnički turnir | SDR | RK Rudar |
| 24. 2. | karate | Krokić kup | SDS | KK Mladost |
| 24. 2. | judo | Kup Samobora | SDBT | JK Samobor |
| 23. - 24. 3. | ples | Samoples fest | SDS | PK Point |
| 11. 5. | ples | Plesni turnir | SDS | ARRK Buba |
| 18. 5. | judo | Kup Državnosti | SDBT | JK Samobor |
| 1.- 2. 6. | ples | Plesni turnir | SDS | Mali kreativni studio |
| 20. 5. | judo | Kup Državnosti | SDBT | JK Samobor |
| 9. 6. | ples | Ljetna produkcija | SDS | PK Point |
| 15. 6. | robotika | Državno prvenstvo u robotici | SDS | HROBOS |
| 16. 6. | košarka | Memorijalni turnir Darka Džimbega | SDS | KK Samobor |
| 24. - 6. 9. | plivanje | Ljetni sportko | bazen | ŠSSSISVN |
| 25. - 30. 9. | badminton | Victor Croatia open | SDS | BK Stella |
| 28. 9. | karate | Memorijalni turnir B.Bošnjak | SDBT | KK Mladost |
| 5. - 6. 10. | streličarstvo | Samobor Grand Prix | SDS | SK Samobor |
| 26. 10. | judo | Judo turnir | SDR | JK Profectus |
| 27. 10 | stolni tenis | OP Samobora | SDS | STK Samobor |
| 16. - 17. 11. | karate | Županijsko prvenstvo | SDS | Zagrebački karate savez |
| 23. - 24. 11. | ples | Državno prvenstvo | SDS | ŠPK Samobor |
| 30.11. | kyudo | Državno prvenstvo | SDS | Kyudo savez Hrvatske |
| 7. - 22. 12. | nogomet | Trofej grada Samobora | SDS | HNK Kobre |
| 8. 12. | judo | Judo turnir | SDR | JK Sakura |
| 8. 12. | mažoret | Zimska produkcija | SDBT | MK Unity-s |
| 11. 12. | koncert | Humanitarni koncert | SDS | Natko Gaberc |
| 15. 12. | gimnastika | Božićni turnir | SDBT | GK Samobor |
| 23. - 28. 12. | nogomet, rukomet, odbojka. | Zimski sportko | SDS, SDBT, SDR | ŠSSSISVN |
| 23. - 31. 12. | klizanje | Zimski sportko | klizalište | ŠSSSISVN |

•           Klizalište radi svaki dan od 9:00 do 22:30 sata (nije subvencioniran program)

Prihod od klizališta u 2024. iznosio je 19.261,00 eura (odnosi se na razdoblje od 1. 1. 2024. – 31. 1. 2024.)

Graf 2. Usporedba prihoda klizališta 2024. u odnosu na 2023.

Svim korisnicima na internetske stranice www.samobor.hr/sportski-objekti omogućujemo jednostavno, transparentno i pregledno praćenje termina događanja.

# 8.2. Realizacija godišnjeg plana i programa 2024.

Godišnji plan i program za 2024. podijeljen je u dva dijela: subvencionirani i nesubvencionirani programi.

Subvencionirani programi obuhvaćaju sljedeći sadržaj:

- redovni treninzi u Programu javnih potreba u sportu Grada Samobora,

- lige i kup natjecanja Županijskog sportskog saveza za uzrast u Programu javnih potreba u sportu Grada Samobora (mlađe dobne skupine),

- prvenstvene i kup utakmice iz kalendara natjecanja nacionalnog sportskog saveza priznatog od HOO-a,

- međunarodna natjecanja iz kalendara Svjetskih i europskih sportskih federacija (priznati od IOC-a članovi SPORTACCORD-a),

- sportske priredbe u Programu javnih potreba u sportu Grada Samobora

- sport osoba s invaliditetom i branitelja.

Subvencionirani programi sukladni su potrebama sportskih udruga i odlukama Upravnog vijeća te preporukama Odjela za društvene djelatnosti.

Programi koji nisu sufinancirani su sljedeći:

- organiziranje sportske rekreacije

- pripreme reprezentacije Hrvatske i ostalih selekcija

- kampovi

- tečajevi i sl.

Nesubvencionirani programi obračunavaju se prema Cjeniku usluga korištenja objekta.

Subvencionirani programi temelje se na potrebama članica Samoborskog sportskog saveza i sukladno odlukama Upravnog vijeća Ustanove SOS, a koji se karakteriziraju kao javna potreba Grada Samobora. Ukupni godišnji plan za subvencionirane programe u 2024. godini iznosio je 136.310,00 eura.

Tablica 1. Plan korisnika i fond sati korištenja prostora i opreme

| RB. | SPORTSKA UDRUGA | ODOBRENI IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karate klub Samobor | 8.627,00 € |
| 2. | Košarkaški klub Samobor | 31.044,60 € |
| 3. | Ženski rukometni klub Samobor | 23.279,10 € |
| 4. | Rukometni klub Rudar | 35.166,10 € |
| 5. | Gimnastički klub Samobor | 10.617,80 € |
| 6. | Judo klub Samobor | 7.963,40 € |
| 7. | Atletski klub Samobor | 2.521,70 € |
| 8. | Rukometni klub Mladost | 5.972,50 € |
| 9. | Odbojkaški klub Samobor | 11.117,80 € |
| UKUPNO |  | 136.310,00 € |

# 8.2.1. Plan korištenja objekata:

Subvencionirani programi provode se tijekom cijele godine. Ustanova izrađuje tekući plan korištenja objekata sukladno pravilnicima nacionalnih saveza i na osnovu slobodnih termina u objektima. Vikendi su rezervirani za natjecateljski dio, a raspored korištenja subvencioniranih programa provodi se radnim danima (pon. - pet.) i to:

•	Dvorana OŠ Bogumila Tonija od 19:30 do 24:00 sata

•	Sportska dvorana Samobor od 18:00 do 24:00 sata

•	Sportska dvorana Rude od 17:00 do 24:00 sata

•	Sportska dvorana OŠ Samobor od pon - sri 20:00 do 24:00 sata

•	Sportska dvorana OŠ Samobor od čet - pet 19:15 do 24:00 sata

Preostali slobodni sati vikendom koriste se za treninge.

Subvencionirani programi za vrijeme radnih dana u tjednu realizirani su prema rasporedu Ustanove za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor, a na prijedlog Godišnjeg plana i programa Samoborskog sportskog saveza. Ti programi obuhvaćaju najveći broj sati godišnjeg korištenja objekata. Sukladno tome se ugovorno prepušta Samoborskom sportskom savezu raspolaganje s fondom sati u radnom tjednu.

Termini za utakmice ustupani su sukladno pravilnicima nacionalnih sportskih saveza i na osnovu slobodnih termina na objektu, a u suradnji sa Samoborskim sportskim savezom.

Ustanova izrađuje tekući plan korištenja objekata u dane vikenda, radi usuglašavanja s ostalim programima tijekom vikenda (komercijalni programi).

Kod organizacije nesubvencioniranih programa, sve udruge, te ostale pravne i fizičke osobe su u ravnopravnom statusu.

Prioriteti za subvencionirane programe u dane vikenda (subota-nedjelja) su određeni prema slijedećem redu:

- Međunarodna liga;

- Utakmice iz kalendara natjecanja nacionalnih športskih saveza;

- KUP utakmice;

- Utakmice školskih natjecanja.

Tablica 2. Ukupna realizacija korištenja sati dvorana u 2024.

| Nastava | Klubovi iz PJP | Manifestacije | Školski sport | Rekreacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6936 | 5607 | 847,5 | 86 | 484,5 |

Graf  3. Usporedba realizacije korištenja sati dvorana 2024. u odnosu na 2023.

Graf  3.2.,3.3. i 3.4. Usporedba realizacije korištenja sati dvorana 2024. u odnosu na 2023.

# 8.2.2. Manifestacije u organizaciji SOS-a

Ustanova SOS treću godinu za redom organizira odbojkaški turnir. Dok je u drugim manifestacijama kao primjerice Memorijal Branka Bošnjaka i Trofej Grada Samobora bila suorganizator.

Slika 12. Plakat 2024.

# 9. Zaključak

Ustanova za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Samobor“ je neprofitna pravna osoba čija je osnovna djelatnost upravljanje sportskim objektima i stvaranje preduvjeta za održavanje sportske aktivnosti, treninga, natjecanja i ima važnu ulogu za razvoj tjelesne kulture kao nezaobilaznom doprinosu od općeg društvenog interesa Grada Samobora, Zagrebačke Županije i šire.

Od 1. siječnja 2024. Ustanova SOS je ušla u sustav gradske riznice.

Grad Samobor financira sport na temelju Programa javnih potreba u sportu Grada u tekućoj godini preko Samoborskog sportskog saveza koji Ustanovi SOS dostavlja godišnji plan korištenja sportskih dvorana i terena u terminima kojima Ustanova raspolaže.

Suradnja sa Samoborskim sportskim savezom i svim njenim članicama je korektna i profesionalna. Ustanova je ograničena s terminima kojima samostalno raspolaže, jer se u navedenim objektima odvija i nastava Tjelesne i zdravstvene kulture, zatim treninzi iz područja subvencioniranih programa, dok za komercijalni dio preostaju kasni termini.

Ustanove daje korištenje objekata bez naknade ili po povlaštenoj cijeni temeljem zaključaka Upravnog Vijeća ili Osnivača, a u svrhu javnog interesa ili interesa razvoja sporta, a provedbe takvih programa idu na teret Ustanove.

Ustanova Sportski objekti Samobor svojim načinom organizacije i radom opslužuje sve korisnike objekta na zadovoljavajući način uz uvažavanja korisnika.

Ustanova SOS ispunjava sve postavljene ciljeve, a sve prepreke uspješno rješava.

Ravnateljica

Ustanove za upravljanje

Sportskim objektima Samobor

Maja Biondić

Samobor, 10. ožujka 2025.